|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **En primera instancia, tuvimos un error en la planificación del sprint en cuanto a las fechas, pero con la modificación del Sprint Planning, logramos como equipo cumplir con los plazos. Los factores cruciales en esta etapa fue la comunicación, ya que siempre nos mantuvimos en contacto por lo menos 1 vez por semana.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **En las primeras semanas tuvimos una dificultad en cuanto a los requerimientos del cliente, ya que el cliente fue realizando cambios en el proyecto con el tiempo. Sin embargo, como equipo nos mantuvimos al tanto de cada cambio, realizando reuniones semanales.**  **En cuanto a las dificultades que se puedan presentar a lo largo del proyecto, lo abordaremos como un desafío más. Es por esto que reservamos una cierta cantidad de tiempo en el Sprint Planning en caso de que se presente un inconveniente.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Siento que fui un aporte en el proyecto en la fase de documentación, cumpliendo con los plazos de entrega y prestando ayuda ante cualquier duda surgida con mis compañeros. Sin embargo, podría mejorar en cuanto a la organización de mis tiempos, ya que había días en los que no podía llegar a la hora estipulada y atrasaba a mis compañeros.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Hasta el momento tengo todo claro.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **Si bien ya tenemos una buena distribución, al ser un equipo de 3 integrantes, en la fase de desarrollo todos podrían aportar.** |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Uno de los puntos fuertes de nuestro grupo es la comunicación y confianza que tenemos, aunque esto mismo puede jugar en contra ya que no nos enfocamos en lo importante. Sin embargo, sabemos abordar cualquier tipo de situación por la experiencia que tenemos juntos.** |