|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  R: según nuestro burdown chart, product backlog y los días de nuestro sprint planning según los artefactos, solo nos atrasamos una semana que sería la semana terminada la fase 1, la semana del 16 de septiembre, ya que esa semana nos correspondía realizar 3 actividades básicas sobre la construcción del desarrollo de nuestra aplicación, y solo realizamos una que vendría siendo la implementación del ambiente, y los otros dos módulos los realizamos la semana siguiente.  Los factores que se nos han facilitado mucho en el plan de trabajo es nuestra coordinación y el apoyo que nos generamos mutuamente, son compañeros con los que se siente muy cómodo trabajar y seguro de que sean responsables. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  R: las dificultades que hemos generado en este proyecto, no se basa mucho en programación del código o documentación, lo que más no ha generado una pequeña problemática, es la funcionalidad de github, ya que, como equipo y como individualismo, es la primera vez que trabajamos con archivos en github para trabajar de manera global, y muchas veces se nos olvida realizar un pull al querer subir archivos y se pierden archivos importantes, pero, de igual manera sabemos que es solo cosa de costumbre a nuestras nuevas herramientas para poder salir adelante. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **R: Mi trabajo personal encuentro que si bien, en temas de documentación como líder del grupo es correcto, ya que intento realizar toda documentación necesaria para generar una buena vista de proyecto, mi problema radica más en el orden al momento de programar, no es muy constante o común, pero de vez en cuando, se me olvida reestructurar un código para que este ordenado después de realizar una funcionalidad, pero más que nada es solo costumbre y experiencia para solucionarlo.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  R: las inquietudes que me quedan más que nada, son respecto a nuestro cliente, ya que, si bien nos dio el gusto bueno respecto a los mockups, hay apartados los cuales poseen todas las funcionalidades correspondiente pero yo y mis compañeros de trabajo creemos que está demasiado vacío en algunos aspectos, lo cual intentamos convencernos de que es una aplicación para una empresa, por lo que, la restricción de colores y la cantidad de archivos es muy limitado al ser un proyecto para una institución de salud. Si bien, nuestro cliente nos da el visto bueno, de igual manera sentimos que queda demasiado vacío. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  R: La verdad es que, con respecto a las artefactos que nos quedan, las actividades no creo que deberían ser redistribuidas, ya que, cada integrante se enfoca en un grupo de artefactos que tienen relación o son parecidos, por ejemplo, miguel se centra en todo lo que sea calendario, como eventos, cumpleaños y capacitaciones, ya que el ya tiene experiencia realizando estos módulos, Maximiliano se centra en empleados nuevos/ del mes, y yo me centro en el apartado de encuestas, solicitudes, y un poco sobre el tema de soporte, obviamente siempre retroalimentándolos y ayudando a quitarse los obstáculos de encima. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  R: nuestro trabajo grupal es excelente, no puedo estar más contento con mis compañeros, si bien, hay veces en los que cuesta coordinar horarios, ya que, uno de nosotros vive lejos y de vez en cuando tiene problemas con el internet, cuando nos juntamos a trabajar, se nota demasiado la coordinación y la fluidez que tenemos para trabajar juntos. |