**Resumen de la**

**Reunión Retrospectiva**

**Información de la empresa y proyecto:**

| Empresa / Organización | Duoc |
| --- | --- |
| Proyecto | Intranet San Agustín |

**Información de la reunión:**

| Lugar | Duoc |
| --- | --- |
| Fecha | 19/06/2024 |
| Número de iteración / sprint | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Todo el equipo (3 personas):   * Matías Veliz (Scrum Master) * Miguel Cisterna (Team Developer) |
| Personas que asistieron a la reunión | Todo el equipo (2 personas). |

**Instrucciones:**

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

**Formulario de reunión retrospectiva**

| **¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)** | **¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)** | **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)** |
| --- | --- | --- |
| **La organización del equipo, ya que utilizamos la metodología ágil scrum, teniendo reuniones semanales para ir supervisando los avances y los problemas que se nos fueron presentando.** | **Si bien nos juntábamos semanalmente, hubo días en los que no pudimos realizar una buena retroalimentación ya que quedamos cortos de tiempo, más que nada porque algunos miembros del equipo estaban trabajando.** | **Se comenzará con el desarrollo de la página web. Implementaremos el modelo de base de datos junto con los requerimientos solicitados por el cliente.**  **También se intentará reunirse con más tiempo.** |

Nota:

* Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.
* El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.